## Slide 1
alloha
F I B R A
Fonte: exportações de BI operacional da regional R7.1 (AL/BA/PB/PE/RN/SE), 01–07/07/2026 · OS = ordem de serviço concluída com baixa OK
1 / 4
OPERAÇÕES · NORDESTE (R7.1) · 07/07/2026
Sergipe e Pernambuco fecham 06/07 acima da meta de Produção e Prazo, mas a produtividade da semana caiu 32% e Sergipe está abaixo na Agenda
No fechamento de 06/07, Sergipe (C.21) e Pernambuco (C.23) superaram a meta de Produção e de Prazo 24h; Pernambuco também está acima da meta de Cumprimento de Agenda, enquanto Sergipe fica 5 p.p. abaixo. Na visão semanal, a Produção 11 OK da regional caiu de 4,4 para 3,0 OS/dia (-32%) entre a semana fechada (S27) e a semana em curso (S28).
Cluster | Baixando serviço vs. folha meta, 06/07 | Produção % da meta esperada, 06/07 | Prazo 24h meta 85% das ordens
C.21 Sergipe | 87,5% 14 de 16 da folha meta | 118,1% acima do esperado | 90,0% 5 p.p. acima da meta
C.23 Pernambuco | 94,1% 16 de 17 da folha meta | 110,7% acima do esperado | 87,5% 2,5 p.p. acima da meta
Como ler: Baixando Serviço mede quantos técnicos da folha meta estão de fato executando ordens no dia. A regional R7.1 fechou 06/07 com Prazo 24h em 88,9% e Cumprimento de Agenda em 86,1% — ambos acima da meta de 85%, puxados por Pernambuco. Sergipe fica 5 p.p. abaixo da meta de Agenda (80,0%); Pernambuco está 8,8 p.p. acima (93,8%).
DECISÃO OPERACIONAL
Reverter a queda de produtividade da S28 antes que vire tendência e fechar a lacuna de Cumprimento de Agenda em Sergipe (80% vs meta de 85%). Execução também nominal: a GA de Leandro Sousa de Lorena concentra o maior gap em Pernambuco, e 8 técnicos concentram os maiores desvios.
6 de 64
registros-semana em Q4/NP (produtividade mais baixa ou sem produção) no quartil 11 OK
63 OS
de gap estimado em 7 dias (01–07/07), considerando meta por tempo de casa
-32%
queda de Produção 11 OK entre a semana fechada e a semana em curso

## Slide 2
alloha
F I B R A
Fonte: Analítico Nominal 01–07/07/2026, Quartil de Produtividade S27/S28 e exportações de motivo/submotivo de improdutividade da R7.1
2 / 4
DIAGNÓSTICO DE PRODUÇÃO
O quadro está concentrado nos quartis mais produtivos — o desafio é sustentar o ritmo da S27 na semana em curso
32 técnicos elegíveis
Quadro 100% veterano
Quartil de produtividade (11 OK), S27 e S28. Todo o quadro tem mais de 90 dias de casa: 16 técnicos em Sergipe, 16 em Pernambuco.
43,8%
Q1 — produtividade mais alta
25,0%
Q2 — intermediária
21,9%
Q3 — abaixo da intermediária
9,4%
Q4/NP — mais baixa ou sem produção
O quadro está concentrado nos quartis de maior produtividade — quase 70% dos registros-semana estão em Q1/Q2. O risco não está na distribuição do time: está na queda de ritmo entre a semana fechada e a atual.
Gap estimado por cluster (01–07/07)
63 OS em 7 dias
C.23 Pernambuco
40
C.21 Sergipe
23
Gap = máximo(meta por faixa de tempo de casa × dias trabalhados − volume OK, 0), estimado a partir do Analítico Nominal (dias trabalhados inferidos por Volume OK / Prod. OK).
1 técnico (Ramon dos Santos, C.21) ficou sem nenhuma baixa no período inteiro — confirmar com RH/escala.
98 visitas improdutivas
82 com motivo registrado
Motivos registrados nos 4 maiores grupos (01–07/07):
Cliente ausente
19
Abertura indevida
15
Solicitação de reagendamento
12
Falha massiva
11
70%
das improdutivas classificadas estão nos 4 principais motivos, com “Cliente ausente” e “Abertura indevida” à frente — parte relevante nasce antes do despacho ou por ausência do cliente na visita.
01
Reverter a queda S27→S28
Produção 11 OK caiu de 4,4 para 3,0 OS/dia. Acompanhamento diário para retomar o patamar da semana anterior até o fim da S28.
02
Plano individual nominal
Foco nos 8 maiores gaps individuais e na GA de Pernambuco com maior concentração de perda. Detalhe na página seguinte.
03
Qualidade da demanda
Travar abertura de OS sem validação técnica e confirmar a presença do cliente antes do despacho — os dois motivos somam 34 das 82 baixas classificadas.

## Slide 3
alloha
F I B R A
Fonte: Analítico Nominal por técnico, 01 a 07/07/2026 · 32 técnicos elegíveis · gap estimado, dias trabalhados inferidos
3 / 4
GESTÃO NOMINAL · 01 A 07/07/2026
Uma área de gestão em Pernambuco e oito técnicos concentram a maior parte do gap da regional
Gap por área de gestão (GA)
em OS não executadas (estimado)
Leandro Sousa de Lorena · C.23
37
Caio Vinicius Rosendo dos Santos · C.21
23
Luiz Cavalcanti da Silva Neto · C.23
3
1 técnico
ficou sem nenhuma baixa no período inteiro (01–07/07): Ramon dos Santos (C.21, GA Caio Vinicius Rosendo dos Santos) — capacidade fora de campo a confirmar com RH/escala.
TÉCNICOS | O QUE OS DADOS MOSTRAM | AÇÃO IMEDIATA
1 técnico sem baixa no período Ramon dos Santos (C.21) | Nenhuma OS concluída entre 01 e 07/07. Não é baixa produtividade: é capacidade fora de campo. | Confirmar com RH e escala em 24h se é férias, atestado ou vaga a repor.
8 maiores desvios individuais Idecacio Lucas dos Santos (gap 8); Anderson Henrique da Silva Ferreira, Heitor Cezar Costa da Silva e Tiago de Jesus Andrade (gap 6); Fabio Santos Silva e Andre Felipe Luis (gap 5); Ubiratan Rodrigues de Barros e Darlan de Oliveira Rocha (gap 4) — C.21/C.23 | Concentram 44 das 63 OS de gap da regional; a maioria com poucos dias trabalhados no período. | Conversa individual gestor-técnico esta semana, com plano simples de recuperação e verificação da escala real.
Referências a replicar Edilson Pereira da Silva (6,0) e Jose Paulo de Sousa (5,67) — C.23; Gustavo da Silva Bonifacio (5,6), Erlan Cardoso da Silva (4,6) e Emanoel Santos Vieira (4,4) — C.21 | Bem acima da meta de 4 OS/dia, nas mesmas condições de campo. | Mapear rota, carga e método desses técnicos e usar como padrão, priorizando a GA de Leandro Sousa de Lorena.
1
sem baixa no período — resolver em 24h
8
maior desvio individual — plano já
28
Q1 — produtividade mais alta, usar de referência
16
Q2 — produtividade intermediária
20
Q3/Q4/NP — abaixo do ideal ou sem produção

## Slide 4
alloha
F I B R A
Causas não comprovadas pelos dados permanecem marcadas como “em validação”
4 / 4
FCA · FATO, CAUSA E AÇÃO
Quatro frentes colocam a recuperação do Nordeste em execução nesta semana
FATO | CAUSA | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | STATUS
Sergipe abaixo na meta de Cumprimento de Agenda Agenda 80,0% em Sergipe · 93,8% em Pernambuco, em 06/07 | Produção e Prazo 24h seguem dentro da meta nos dois clusters — o desvio está concentrado na agenda de Sergipe. | Controle diário de Cumprimento de Agenda em Sergipe, com lista nominal de OS não atendidas e providência no mesmo dia. | 08/07 1ª revisão 15/07 | Gestores de operação de Sergipe | A iniciar
63 OS de gap estimado em 7 dias concentrado na GA de Leandro Sousa de Lorena (PE) e 8 técnicos críticos | 1 técnico sem nenhuma baixa no período; 8 com maior desvio individual, a maioria com poucos dias trabalhados. | Confirmar com RH a situação do técnico parado; plano individual para os 8 críticos; ajuste de carga e rota para os demais. | 08/07 planos até 10/07 | GA Leandro Sousa de Lorena e GA Caio Vinicius Rosendo dos Santos | Imediato
98 visitas improdutivas no período 82 com motivo registrado | Cliente ausente (19) e Abertura indevida (15) lideram os motivos registrados — 70% das classificadas concentradas nos 4 principais motivos. | Confirmar o cliente antes do despacho; travar abertura de OS sem validação técnica; revisar agendamento para reduzir reagendamento. | 08/07 travas até 10/07 | Equipe de BI/Performance regional | Em validação
Queda de 32% na Produção 11 OK (S27→S28) 4,4 → 3,0 OS/dia | Queda presente nos dois clusters, mais acentuada em Sergipe (-40%) do que em Pernambuco (-26%). | Acompanhar o fechamento da S28 frente à S27, priorizando as GAs com maior gap identificado (Leandro Sousa de Lorena e Caio Vinicius Rosendo dos Santos). | 12/07 fechamento da S28 | Gestores de operação da regional R7.1 | Atenção
DECISÕES SOLICITADAS
Confirmar responsáveis e prazos · Ratificar 85% como meta de Prazo 24h e Cumprimento de Agenda · Priorizar a GA de Leandro Sousa de Lorena na recuperação