## Slide 1
alloha
F I B R A
Fonte: BI operacional e bases nominais do projeto 3Ps · OS = ordem de serviço concluída com baixa OK
1 / 4
OPERAÇÕES · CEARÁ · 06/07/2026
Fortaleza concentra o risco; o Interior precisa proteger o Prazo
Fortaleza (C.27) está abaixo da meta nos três indicadores. O Interior (C.26) cumpre Presença e fechou o Prazo no limite, mas começou a semana com fila de ordens acima de um dia de trabalho.
Cluster | Presença meta mínima 95% | Produção OK semana 29/06–05/07 | Prazo 24h meta 85% das ordens | Fila acumulada em dias de trabalho, 06/07
C.26 Ceará Interior | 102,5% acima da meta | 3,5 OS/dia veteranos abaixo da meta de 4 | 85,2% só 0,2 p.p. acima da meta | 1,125 dia acima do limite de 1 dia
C.27 Fortaleza | 94,5% 0,5 p.p. abaixo da meta | 3,2 OS/dia 61 dos 81 técnicos abaixo | 83,2% 1,8 p.p. abaixo da meta | 0,820 dia dentro do limite
Como ler: Produção OK conta apenas ordens de serviço concluídas com sucesso. Fila de 1,125 dia significa que, se nenhuma ordem nova entrar, a equipe do Interior precisa de mais de um dia inteiro só para zerar o que já está aberto.
DECISÃO OPERACIONAL
Concentrar a semana em Fortaleza e proteger o Prazo no Interior. A execução começa nominal: 3 áreas e 15 técnicos definem metade da recuperação.
86 de 127
técnicos ficaram abaixo da própria meta de produção em 01–03/07
245,5 OS
deixaram de ser executadas — o equivalente a 20 técnicos parados por 3 dias
49%
dessa perda está em apenas 3 das 12 áreas de gestão (GAs)

## Slide 2
alloha
F I B R A
Fonte: Analítico Nominal 01–03/07/2026 e painel de improdutividade de 06/07 · Produtividade OK é a métrica oficial; Baremo OK é visão complementar
2 / 4
DIAGNÓSTICO DE PRODUÇÃO
O desvio está no time veterano — e boa parte nasce antes de o técnico sair para a rua
127 técnicos elegíveis
86 abaixo da meta (68%)
Meta individual por tempo de casa: 3 OS/dia até 59 dias, 3,5 de 60 a 89 dias e 4 acima de 90 dias.
41
na meta
10
novatos abaixo, <90d
68
veteranos abaixo, >90d
8
sem produção
91% do quadro (115 de 127) é veterano. O problema não é rampa de novato: está no time que já deveria entregar a meta cheia.
OS não executadas por cluster (gap)
245,5 OS em 3 dias
C.27 Fortaleza
162
C.26 Interior
83,5
Gap = soma do que faltou para cada técnico bater a própria meta. Exemplo: meta de 4 OS/dia × 3 dias = 12; quem entregou 8 deixou 4 OS de gap.
As outras 111 visitas do painel ao lado ainda estão sem motivo registrado — reconciliação com o BI até 08/07.
328 visitas improdutivas
217 têm motivo e submotivo
Visita improdutiva: o técnico foi ao endereço e voltou sem executar o serviço. Motivos registrados nos 4 maiores grupos:
OS aberta sem necessidade
59
Cliente ausente
52
Cliente pediu reagendamento
36
Falha massiva na rede
23
78%
das improdutivas classificadas nascem antes do despacho: OS mal aberta, cliente não confirmado ou falha de rede já conhecida. Cobrar só o técnico não resolve.
As outras 111 (34%) não têm motivo no BI — não é mais recorte de tela, é lacuna real do sistema, ainda sem explicação.
01
Controle diário em 3 horários
9h: quem está em campo e com carga. 12h: quem ainda não concluiu a primeira OS. 16h30: quem vai fechar o dia sem produção. Cada caso com motivo e providência no mesmo dia.
02
Plano individual por técnico
Prioridade para os 15 casos que definem metade da recuperação: 7 parados, 2 fora da agenda B2C e os maiores desvios. Detalhe nominal na página seguinte.
03
Qualidade da demanda
Travar abertura de OS sem validação técnica, confirmar o cliente antes do despacho e suspender despachos em áreas com falha massiva ativa.

## Slide 3
alloha
F I B R A
Fonte: Analítico Nominal por técnico, 01 a 03/07/2026 · 127 técnicos elegíveis · valores em OS OK
3 / 4
GESTÃO NOMINAL · 01 A 03/07/2026
A recuperação tem nome: 3 áreas e 15 técnicos concentram metade da perda
Perda por área de gestão (GA)
em OS não executadas
Pedro Henrique · C.27
63
Romildo Albuquerque · C.26
37
Agenor Vieira · C.27
21
Thiago Rabelo · C.27
20
José Orlando · C.27
19
26%
de toda a perda do Ceará está numa única área: a de Pedro Henrique, com 21 dos 22 técnicos abaixo da meta. A mesma área lidera as visitas improdutivas (82 de 328). É por ela que a recuperação começa.
TÉCNICOS | O QUE OS DADOS MOSTRAM | AÇÃO IMEDIATA
7 técnicos parados Anderson Saraiva, Genilson Nogueira e Felipe Morais (C.26); Emanoel Dias, Egtonio Nunes, Felipe Damasceno e Otávio Dantas (C.27) | Nenhum dia trabalhado entre 01 e 03/07. Não é baixa produtividade: é capacidade fora de campo. | Confirmar com RH e escala, em 24h, se é férias, atestado ou vaga a repor — e devolver a capacidade ao campo.
2 técnicos fora da agenda B2C John Wayne Queiroz (C.27) e Jean Carlos Freitas (C.26) | Trabalharam os 3 dias, mas quase só em OEM, B2B e apoio — atividades que não contam para a meta. Aparecem como os piores do ranking sem serem. | Decidir a alocação: devolver à agenda B2C ou formalizar a função atual e tirá-los desta medição.
6 técnicos com maior desvio em rota José Danrley (0,7 OS/dia), Jackson Lima (1,3), Daniel Anderson (2,0) — C.26; Matheus Silva (0,5), Antonio Valgleison (2,0), Douglas Maciel (1,7) — C.27 | Menor entrega entre quem ficou em rota o período todo. Junto com os 2 casos de agenda, os 8 maiores desvios somam 27% da perda. | Conversa individual gestor-técnico esta semana, com plano simples de recuperação e acompanhamento diário.
4 técnicos travados pela demanda André Jefferson, Jadson Araújo, Adriano Sousa e Luiz Nauá (C.27) | 6 a 7 visitas improdutivas cada um em 3 dias — o dia foi consumido por cliente ausente e OS aberta sem necessidade. | Tratar pela frente de qualidade da demanda (confirmação de cliente e trava de abertura); não é caso de cobrança individual.
Referências a replicar Carlos André (7,3 OS/dia), Miguel Gomes (7,0) — C.26; Francisco Wagner (6,0) — C.27 | Quase o dobro da meta, nas mesmas condições de campo. A meta de 4 OS/dia é atingível. | Mapear rota, carga e método desses técnicos e usar como padrão nos planos individuais.
7
parados — resolver em 24h
8
desvio crítico, 27% da perda — plano individual já
33
desvio médio (2,5 a 5 OS) — conversa até 10/07
38
quase na meta (até 2 OS) — ajuste de carga e rota
41
na meta — reconhecer e usar de referência

## Slide 4
alloha
F I B R A
Causas não comprovadas pelos dados permanecem marcadas como “em validação”
4 / 4
FCA · FATO, CAUSA E AÇÃO
Quatro frentes colocam a recuperação em execução nesta semana
FATO | CAUSA | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | STATUS
Fortaleza abaixo nos 3 Ps Presença 94,5% · Produção 3,2 OS/dia · Prazo 83,2% | Em Produção, 61 dos 81 técnicos estão abaixo da meta, com metade da perda em 3 áreas (Pedro Henrique, Agenor e Thiago Rabelo). Para Presença e Prazo a causa ainda está em levantamento. | Controle diário em 3 horários — 9h presença e carga, 12h primeira OS concluída, 16h30 risco de dia sem produção — com lista nominal e providência no mesmo dia. | 07/07 1ª revisão 13/07 | José Nilton (GO), Jefferson Oliveira e GAs de Fortaleza | A iniciar
245,5 OS não executadas 86 dos 127 técnicos abaixo da meta em 01–03/07 | Três perfis distintos: 7 técnicos sem nenhum dia trabalhado, 2 alocados fora da agenda B2C e 8 casos críticos que somam 27% da perda; os demais estão a menos de 5 OS da meta. | Confirmar com RH a situação dos 7 parados; decidir a alocação dos 2 desviados; plano individual para os 8 críticos; ajuste de carga e rota para os demais. | 08/07 planos até 10/07 | GAs dos dois clusters, coordenados pelos GOs | Imediato
328 visitas improdutivas 217 têm motivo e submotivo registrado | Entre as 217 classificadas, 78% nascem antes do despacho: OS aberta sem necessidade, cliente não confirmado, reagendamento não retirado da fila e falha massiva. As outras 111 (34%) não têm motivo no BI — lacuna real, não recorte de tela. | Reconciliar com o BI por que 111 baixas não têm motivo registrado; travar abertura de OS sem validação técnica; confirmar o cliente antes do despacho; suspender despacho em área com falha massiva ativa. | 08/07 travas até 10/07 | Biondillo (Performance), Davi dos Reis Luz (BI) e GOs do Ceará | Em validação
Fila do Interior acima do limite 1,125 dia de trabalho acumulado em 06/07 | Ainda sem dados de entrada de ordens por hora — não é possível afirmar se é excesso de demanda ou perda de capacidade. Causa em validação. | Toda manhã, atacar primeiro as ordens abertas há mais de 20 horas, antes de estourarem o prazo de 24h, e medir a fila no fim do dia até voltar a 1 dia ou menos. | 07/07 fila ≤ 1 dia até 10/07 | José Geraldo (GO), Francisco Cleiton e GAs do Interior | Atenção
DECISÕES SOLICITADAS
Confirmar responsáveis e prazos · Ratificar 85% como meta do Prazo 24h · Manter Produtividade OK como métrica oficial